网域衡鉴

LexCyber

校赛版本系统说明书（完整稿）

Finance Compliance Pack 最小适配方案

| 文档类型 | 系统说明书 / 设计与验收基线 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 适用阶段 | 第二届全国人工智能应用创新大赛 · 通用赛道 · 校赛版本 |
| 编制日期 | 2026-10-06 |

定位：保留 LexCyber 完整平台能力，以 Finance Compliance Pack 完成金融合规场景适配

# 资料基线与说明

赛事基线：《全国人工智能应用创新大赛参赛流程说明》，重点采用通用赛道六大命题领域、作品提交要求、PPT/视频/智能体链接及匿名评审要求。

系统基线：LexCyber 私有仓库 main 分支当前实现状态（截至 2026-09-26 主线文档），包括 README.md、AGENTS.md、docs/architecture-roadmap.md、contracts/public-api-v2.yaml 等现役资料。

本文将“当前已实现能力”和“校赛最小适配新增能力”分开描述；未实现内容均以“比赛版新增/计划”标识，不将规划内容表述为已完成事实。

比赛适配目标：冻结 LexCyber Core，不新增数据库表、不新增规则 family、不新增 API schema，通过 Finance Compliance Pack + Demo Profile 完成金融赛题适配。

校赛版一句话定义 网域衡鉴 LexCyber 是面向高风险业务的可信可审计 AI Agent 平台；校赛版本以“金融合规与风险辅助研判”为行业验证场景，在不改变平台核心生命周期的前提下新增监管依据、合规规则、审查模板和演示数据。

# 目录

1  赛事定位与作品命题

2  产品定位与品牌边界

3  现有系统基线与可复用能力

4  校赛版本最小适配原则

5  校赛版本总体架构

6  Finance Compliance Pack 设计

7  数据与事实模型复用方案

8  监管依据与规则体系

9  合规研判执行链路

10  金融审查报告与模板

11  校赛演示案例设计

12  前端场景化适配

13  AI Agent 能力边界与人工复核

14  安全、隐私与匿名评审

15  部署与运行方案

16  测试与验收标准

17  文件级最小改造清单

18  校赛演示流程

19  比赛材料与截图准备

20  版本冻结与后续演进

附录A  术语映射

附录B  截图素材清单

附录C  最终 Done Checklist

# 1 赛事定位与作品命题

校赛版本以“通用赛道—金融”作为命题领域，但不将 LexCyber 改造成金融专用产品，而是以金融合规作为平台的行业验证场景。

| 项目 | 校赛版确定内容 |
| --- | --- |
| 参赛赛道 | 通用赛道 |
| 命题领域 | 金融（金融科技与风险管理 / 合规科技） |
| 作品品牌 | 网域衡鉴 LexCyber |
| 推荐作品名称 | 网域衡鉴 LexCyber——面向高风险业务的可信可审计 AI Agent 平台：金融合规与风险辅助研判 |
| 作品核心价值 | 让 AI 不只给出答案，还能给出可核验的事实、规则依据、执行过程、版本关系与人工责任链。 |
| 校赛演示主线 | 企业客户准入合规审查 + 异常交易风险辅助研判 + 事实变化触发 stale 重审 |

命题策略 比赛选择“金融”，但平台一级品牌、技术架构、Legal Pack 和通用执行能力全部保留。Finance Compliance Pack 只是新的行业能力包，这样既满足命题领域，又最大化利用已完成系统。

# 2 产品定位与品牌边界

一级品牌保持“网域衡鉴 LexCyber”，不改名为某某金融助手。

产品定义：可信、可审计、可解释、可人工复核的高风险业务 AI Agent 平台。

比赛场景定义：金融合规与风险辅助研判。

平台核心保持通用；法律能力包继续保留；金融合规能力包作为新增 Domain Pack。

比赛展示中强调“辅助研判、不替代人工最终决策”，避免将系统描述为自动给出欺诈、违法或终局责任认定。

网域衡鉴 LexCyber ├─ Platform Core（通用可信执行内核） ├─ Legal Pack（现有，完整保留） └─ Finance Compliance Pack（校赛新增） ├─ Finance Sources ├─ Finance Rules ├─ Finance Templates └─ Finance Demo Dataset

# 3 现有系统基线与可复用能力

以下均属于当前 LexCyber v1.3 主线已具备或已验证的系统能力，是本次校赛适配的主要资产。

| 能力域 | 当前基线 | 校赛复用方式 |
| --- | --- | --- |
| 公开 API | Java 21 / Spring，/v1 兼容层 + /v2 生命周期 | 全部保留，不新增 /v3 |
| 执行引擎 | Python Engine + Dramatiq / Redis | 继续承载 document.parse、compliance.analyze、draft.render |
| 事实体系 | Facts 工作副本、FactsVersion、FactsHead、CAS confirm、diff/clone | 直接保存金融审查事实，不新增金融表 |
| 规则体系 | legal_source、rule_package、template_package、signoff_record | 直接承载监管依据、金融合规规则和审查模板 |
| 模块执行 | case.compliance.v2 / case.conviction.v2 / sentencing.v2 / draft.v2 | 比赛主链只使用 case.compliance.v2 + draft.v2 |
| 结果发布 | ArtifactStream / ArtifactVersion + 幂等 publication | 金融研判结果作为 Artifact 版本发布 |
| 人工复核 | ReviewRecord + 版本绑定 | 高风险结论必须人工复核 |
| 失效传播 | Facts 变化导致旧 Artifact stale，旧结果不可继续作为有效批准 | 作为比赛差异化亮点演示 |
| 归档审计 | CaseArchive + manifestHash | 形成可追溯的审查归档 |
| 存储与部署 | PostgreSQL + Redis + MinIO + Nginx + Compose | 比赛环境继续使用原栈 |

现有系统最大的比赛优势 LexCyber 已经不是“上传文件—大模型问答”的单链路 Demo，而是具有“事实确认—规则执行—结果版本—人工复核—失效传播—归档审计”的完整高风险业务生命周期。比赛适配应放大这一点，而不是重新造聊天机器人。

# 4 校赛版本最小适配原则

1. 冻结 LexCyber Core：数据库、生命周期、核心 API、Engine、Review、Archive 不因比赛场景修改。

2. 不新增 finance rule family；所有金融风险与合规判断复用 family=compliance。

3. 不新增 finance.analyze / case.finance.v1；继续使用 compliance.analyze / case.compliance.v2。

4. 金融业务信息尽量放入 FactsVersion.items 与现有 entities，不新建金融专用数据表。

5. 金融规则、监管依据、模板全部以 corpus / registry 数据形式增加。

6. 前端只做 Scenario Profile、文案替换和导航显隐，不删除 Legal Pack 页面与代码。

7. 比赛核心演示不依赖外部大模型 API 的实时可用性；LLM 作为增强能力而非唯一判定链。

8. 优先保证稳定部署、可重复 Demo 和匿名评审，而不是增加低价值大功能。

| 明确冻结 | 明确新增 |
| --- | --- |
| PostgreSQL schema / Flyway / /v1 / /v2 / Engine worker / Artifact / Review / Archive | Finance sources / finance rules / finance templates |
| Legal Pack / 原三案 / 原品牌 | F1、F2 金融演示数据包 |
| 现有规则 evaluator / document_render | 轻量 Scenario 配置与比赛首页入口 |
| 现有 CI / Compose | 金融规则与模板单测、Demo E2E 校验 |

# 5 校赛版本总体架构

Browser / Judge │ ▼ 网域衡鉴 LexCyber Web（Finance Profile） │ 仅访问公开 Java API ▼ Java Public API ───────────────► PostgreSQL / app schema │ │ Facts / Artifact / Review / Archive │ internal dispatch │ ▼ │ Python Engine ────────────────► PostgreSQL / engine schema │ Legal Source / Rule / Template Registry ├─ document.parse ├─ compliance.analyze ◄── Finance Compliance Rules └─ draft.render ◄── Finance Review Templates │ ├─ Redis / Dramatiq └─ MinIO（业务材料）

浏览器仍只访问 Java 公共 API，不直连 Engine / MinIO。

Finance Pack 不改变服务边界，只改变 Registry 中加载的数据和比赛页面展示语义。

所有分析输入都基于已确认 FactsVersion，不允许直接用未经确认的候选事实替代。

所有规则输出形成新的 ArtifactVersion，并进入人工复核。

【截图待补 S-01】 LexCyber 比赛版首页 展示“网域衡鉴 LexCyber”完整标识、平台定位、金融合规示范入口以及两个预置演示事项。 采集要求：浏览器全屏 1440×900；隐藏书签栏、账号实名信息、学校信息。

图 S-01  LexCyber 比赛版首页（待系统完成后替换）

# 6 Finance Compliance Pack 设计

| 组件 | 建议路径 | 职责 | 修改量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Finance Sources | engine/rules/corpus/finance/finance_sources.json | 登记比赛使用的监管/制度依据 | 新增数据 |
| Finance Rules | engine/rules/corpus/finance/finance_rules.json | 6–10 条可解释合规规则，全部 family=compliance | 新增数据 |
| Finance Templates | engine/rules/corpus/finance/finance_templates.json | 金融合规审查报告模板 | 新增数据 |
| Finance Demo Dataset | demo_cases/finance_compliance_demo/ | F1/F2 事项、材料、预置事实 | 新增数据 |
| Scenario Profile | web/src/config/scenario.ts | 比赛文案、导航显隐、首页入口 | 少量前端代码 |
| Importer 泛化 | scripts/import_three_case_demo.py 增加 dataset 参数 | 复用现有导入、幂等、checkpoint | 小改脚本 |

设计约束 Finance Pack 是“内容包”，不是新微服务。只要现有 compliance family 能表达规则，任何金融规则都不应推动数据库或 API 扩展。

# 7 数据与事实模型复用方案

比赛数据全部采用合成或脱敏信息。金融事实直接写入现有 FactsVersion.items；actors/events/evidence/jurisdictionConnections 等实体继续复用。

| 现有结构 | 金融场景含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| facts.items | 结构化审查事实 | beneficial_owner_verified=true |
| actors | 企业、客户、实控人、交易对手 | role=beneficial_owner |
| events | 开户、交易、补件、复核等事件 | event=enhanced_review |
| evidence | 营业执照、合同、资金用途说明、流水摘要 | type=policy_document / transaction_summary |
| amounts | 必要时使用既有金额实体；比赛前不扩展封闭集 | 尽量将金融聚合指标先作为 facts 存储 |
| jurisdictionConnections | 地区、跨境、经营地等连接信息 | region=CN-HK / cross_border=true |

| 推荐事实键 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| customer_type | string | 客户类型 |
| beneficial_owner_verified | boolean | 实控人核验 |
| business_purpose_verified | boolean | 业务用途核验 |
| source_of_funds_verified | boolean | 资金来源核验 |
| supporting_documents_complete | boolean | 材料完整性 |
| account_age_days | number | 账户存续时长 |
| transaction_frequency_24h | number | 短期交易频次 |
| transaction_total_30d | number | 30 日交易聚合 |
| cross_border_transaction | boolean | 跨境因素 |
| high_risk_region | boolean/string | 地区风险因素 |
| manual_exception_present | boolean | 人工例外标记 |

# 8 监管依据与规则体系

比赛版优先准备少量、高解释度、可完整演示的规则，不追求覆盖金融行业的全部真实监管要求。若使用真实法规内容，最终提交前应再次核验来源、版本和适用边界。

| 规则编号 | 场景 | 条件示例 | 结果示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-KYB-001 | 企业准入 | beneficial_owner_verified=false | enhanced_review |
| FIN-KYB-002 | 企业准入 | business_purpose_verified=false | additional_material_required |
| FIN-KYB-003 | 企业准入 | source_of_funds_verified=false | enhanced_review |
| FIN-KYB-004 | 企业准入 | supporting_documents_complete=false | blocked / material_missing |
| FIN-TXN-001 | 交易筛查 | transaction_frequency_24h >= 阈值 | transaction_pattern_review |
| FIN-TXN-002 | 交易筛查 | account_age_days 低 + transaction_total_30d 高 | enhanced_review |
| FIN-TXN-003 | 交易筛查 | cross_border=true + high_risk_region=true | manual_review |
| FIN-TXN-004 | 交易筛查 | 多个风险条件组合命中 | high_priority_review |

所有规则 family=compliance，复用现有 engine.rule_package。

每条规则保留 rule_id、rule_version、source_ids、content_hash 和 trace。

比赛展示必须显示“命中 / 未命中 + 条件 trace + 规则依据”，突出可解释性。

Demo 规则的会签可采用比赛演示专用审批身份，但必须标识为演示审批，不冒充正式金融机构法务/合规批准。

【截图待补 S-02】 规则依据 / 规则结果界面 展示至少 4 条金融合规规则、版本号、命中状态、逐条件 trace 和规则依据。 采集要求：优先截取 RuleResultsPanel；保证文字清晰、规则 ID 可见。

图 S-02  规则依据 / 规则结果界面（待系统完成后替换）

# 9 合规研判执行链路

业务材料 → document.parse → 候选事实/证据定位 ↓ 人工事实核验 ↓ FactsVersion + CAS Confirm ↓ compliance.analyze ↓ Approved Finance Rules 执行 ↓ case.compliance.v2 Artifact ├─ rules[] ├─ trace[] ├─ dependency_snapshot └─ human_review_required=true ↓ Human Review ↓ draft.render / Archive

不新增 finance.analyze；比赛任务仍通过现有 compliance.analyze 执行。

输入必须是不可变 factsSnapshot，确保分析结果可复现。

输出包含规则版本、内容哈希、依据来源和事实版本依赖。

任何结论性输出都保持 human_review_required=true。

【截图待补 S-03】 事实核验与版本确认 展示 F1 事项的关键 Facts、verificationStatus、确认动作以及 FactsVersion。 采集要求：截取包含“资金来源核验/材料完整性”等金融字段的页面。

图 S-03  事实核验与版本确认（待系统完成后替换）

# 10 金融审查报告与模板

| 模板字段 | 内容 |
| --- | --- |
| template_id | finance-compliance-review |
| doc_type | finance-compliance-review |
| 输出 schema | draft.v2 |
| 建议章节 | 审查事项、已确认事实、规则执行结果、风险关注事项、缺失材料、规则依据、人工复核意见、说明 |
| 生成原则 | 只从确认事实和已发布上游 Artifact 读取；占位符缺失时 fail-closed，不生成伪完整正文 |
| 免责声明 | 仅作为风险与合规辅助研判材料，不替代具有权限的人工最终判断 |

【截图待补 S-04】 金融合规审查报告 展示 draft.v2 生成的审查报告，页面中能看到事实摘要、风险项、规则依据和“待人工复核”标识。 采集要求：不要出现学校/成员信息；案例名称使用“企业客户 A / 审查事项 F1”。

图 S-04  金融合规审查报告（待系统完成后替换）

# 11 校赛演示案例设计

## 11.1 F1 企业客户业务准入合规审查

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 场景目标 | 演示材料—事实—规则—复核—报告—归档完整链路 |
| 关键事实 | 实控人核验、业务用途、资金来源、材料完整性 |
| 预期命中 | 资金来源待验证、材料不完整、进入增强人工审查 |
| 主要展示 | 文档解析、FactsVersion、Rule Trace、Review、draft.v2 |

## 11.2 F2 异常交易风险辅助研判

| 项 | 设计 |
| --- | --- |
| 场景目标 | 展示多条件组合规则和高优先级人工复核 |
| 关键事实 | 新账户、短期高频、30 日交易聚合、跨境、高风险地区、资金来源未确认 |
| 预期命中 | 短期高频交易、新账户高额交易、跨境风险因素、多风险组合 |
| 表述边界 | 系统输出“风险关注 / 建议增强审查”，不自动认定欺诈或违法 |

## 11.3 Stale 重审演示

1. 在 F1 或 F2 完成人工复核后，修改一个关键事实并创建新的 FactsVersion。

2. 确认新事实版本，系统将依赖旧 FactsVersion 的 Artifact 标记为 stale。

3. 尝试继续使用旧批准结果，应被依赖失效机制阻止或明确标记为不可作为当前有效结论。

4. 重新执行 compliance.analyze，形成新的 ArtifactVersion，并重新人工复核。

为什么 stale 是重点演示 它能够非常直观地说明：LexCyber 不把 AI 输出当成一次性文本，而是把“事实版本—规则版本—结果版本—审批状态”组成可追溯依赖链。这是与普通 RAG/聊天 Agent 的核心差异。

【截图待补 S-05】 Stale 失效传播 同屏或前后两张图展示旧 Artifact 已 stale、新 FactsVersion、重新执行入口。 采集要求：最好使用同一事项，避免评委需要重新理解业务上下文。

图 S-05  Stale 失效传播（待系统完成后替换）

# 12 前端场景化适配

前端仅新增轻量 Scenario Profile；后端命名与路由保持不变。Legal Pack 页面只在比赛 Profile 中隐藏，不删除。

| 内部概念 | 比赛 UI 显示 |
| --- | --- |
| case | 审查事项 |
| documents | 业务材料 |
| facts | 事实核验 |
| legal source | 监管依据 / 规则依据 |
| compliance | 合规研判 |
| review | 人工复核 |
| draft | 审查报告 |
| artifact | 分析结果版本 |
| archive | 审计归档 |
| stale | 依据已变化 / 需重新研判 |

| 比赛 Profile 显示 | 比赛 Profile 隐藏但保留代码 |
| --- | --- |
| 工作台、审查事项、业务材料、事实核验、合规研判、人工复核、审查报告、审计归档 | 定罪研判、量刑分析、法律专用文书、原三案快捷入口 |

【截图待补 S-06】 比赛版审查事项工作台 展示两个预置事项 F1/F2、状态、最近研判结果和下一步动作。 采集要求：页面主品牌必须仍为“网域衡鉴 LexCyber”。

图 S-06  比赛版审查事项工作台（待系统完成后替换）

# 13 AI Agent 能力边界与人工复核

| 层 | 职责 | 是否允许自动形成最终结论 |
| --- | --- | --- |
| AI / Document Agent | 非结构化材料理解、解析、摘要、候选事实辅助 | 否 |
| Deterministic Rule Engine | 执行已批准规则，形成可复现结果与条件 trace | 否 |
| Artifact / Version Layer | 冻结结果、依赖和版本关系 | 不适用 |
| Human Review | 确认事实、复核风险结果、决定批准/退回 | 是，由有权限的人工承担 |
| Archive / Audit | 记录当前有效版本及审查过程 | 不适用 |

比赛推荐表述 系统不把大模型回答直接作为高风险业务结论。AI 负责理解和辅助，规则引擎负责可复现判断，人工负责最终复核；每一步都可追溯到事实、规则、版本和责任主体。

# 14 安全、隐私与匿名评审

比赛 Demo 仅使用合成或脱敏数据，不放真实客户、账号、身份证、银行卡、真实企业内部资料。

Secret 只进入环境变量，不进入仓库、PPT、截图或演示页面。

评委账号使用专用演示账号，不要求评委自行注册。

系统截图、PPT、视频、智能体页面中不得出现学校名称、参赛队员、指导教师或其他可识别参赛身份信息。

截图前关闭浏览器书签栏、GitHub 账号头像、开发者邮箱、真实终端用户名、IDE 路径等身份线索。

后台保留审计日志，但对比赛评委只开放必要页面和演示数据。

匿名检查优先级：P0 赛事说明将匿名评审列为强制要求。最终提交前应对 PPT、视频字幕、旁白、智能体 UI、截图、示例数据逐项全文检查。

# 15 部署与运行方案

| 项 | 校赛版要求 |
| --- | --- |
| 部署方式 | 沿用当前 Docker Compose 栈，部署到稳定公网服务器 |
| 访问入口 | HTTPS 公网地址，评审期持续可访问 |
| 评委账号 | 预创建 reviewer 账号及密码 |
| 演示数据 | 部署后预置 F1/F2，减少评委首次进入的等待 |
| 外部模型 | 可选增强；核心 compliance / review / archive 必须在外部模型不可用时仍可演示 |
| 重置能力 | 准备管理员重置脚本，便于恢复演示环境 |
| 健康检查 | /healthz + ready check + 首页人工确认 |
| 数据备份 | 评审期固定 Demo 数据快照，可快速恢复 |

【截图待补 S-07】 公网比赛环境首页 浏览器地址栏可见正式 HTTPS 域名，首页展示金融合规 Demo 入口。 采集要求：不要在截图中出现服务器 IP、管理端口、云账号信息。

图 S-07  公网比赛环境首页（待系统完成后替换）

# 16 测试与验收标准

| 层级 | 最低验收 |
| --- | --- |
| Finance Rules 单测 | 命中 / 未命中 / 多规则 / 缺字段 / 类型错误 |
| Finance Template 单测 | 完整事实 rendered；缺关键字段 blocked |
| Dataset 校验 | F1/F2 数据、source_ref、rule id、模板字段可解析 |
| E2E F1 | 材料→Facts→compliance→Review→draft→Archive |
| E2E F2 | 多风险规则命中 + 人工复核 |
| Stale | 新 FactsVersion 使旧结果失效并重新执行 |
| 回归 | Python pytest/ruff、Java mvn test、Web typecheck/vitest/build、OpenAPI validation、Compose smoke |
| 部署验收 | 公网、账号、F1/F2、无外部 LLM 条件下核心链路可用 |

# 17 文件级最小改造清单

| 类型 | 路径 / 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | engine/rules/corpus/finance/finance_sources.json | 比赛监管/制度依据 |
| 新增 | engine/rules/corpus/finance/finance_rules.json | 6–10 条 compliance 规则 |
| 新增 | engine/rules/corpus/finance/finance_templates.json | 金融合规审查报告模板 |
| 新增 | engine/rules/corpus/finance/README.md | Pack 说明、数据边界、Demo 审批声明 |
| 新增 | demo_cases/finance_compliance_demo/index.json | 数据集索引 |
| 新增 | demo_cases/finance_compliance_demo/case-f1.json | 企业准入案例 |
| 新增 | demo_cases/finance_compliance_demo/case-f2.json | 异常交易案例 |
| 新增 | demo_cases/finance_compliance_demo/README.md | 案例说明与匿名数据声明 |
| 新增 | tests/unit/test_finance_rules.py | 规则测试 |
| 新增 | tests/unit/test_finance_templates.py | 模板测试 |
| 新增 | web/src/config/scenario.ts | Finance Profile 文案与显隐 |
| 小改 | scripts/import_three_case_demo.py | 增加 dataset-dir / dataset id，复用原导入逻辑 |
| 小改 | web 导航/首页 | Finance Profile、演示入口、法律页隐藏 |
| 小改 | README.md | 增加 Finance Compliance Pack 与比赛 Demo 说明 |
| 可选新增 | scripts/reset_competition_demo.py | 评审环境一键恢复 |

明确不做 不新增数据库表、不新增 rule family、不新增 case.finance schema、不重构 Engine、不重做前端、不删除 Legal Pack、不建设实时反欺诈流式平台、不为了比赛增加向量数据库。

# 18 校赛演示流程

1. 评委登录比赛专用账号，进入“金融合规示范场景”。

2. 打开 F1 企业客户业务准入审查，查看已上传业务材料。

3. 查看/确认关键事实，生成并确认 FactsVersion。

4. 启动合规研判，展示逐规则命中、trace、监管依据和版本信息。

5. 进入人工复核页面，批准或退回当前 Artifact。

6. 生成金融合规审查报告 draft.v2，并展示“仅供辅助研判、待人工复核”标识。

7. 完成案件级 Archive，展示可追溯归档。

8. 快速切换 F2，展示多规则风险组合命中。

9. 修改 F1/F2 一个关键事实，确认新 FactsVersion，展示旧 Artifact stale。

10. 重新执行并生成新版本结果，完成“事实变化—旧结论失效—重新研判”的闭环。

# 19 比赛材料与截图准备

赛事提交建议包括不超过 20 页 PPT、6 分钟以内视频和可访问的智能体链接。系统研发阶段应同步准备可用于 PPT 与视频的固定截图素材。

| 编号 | 截图 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| S-01 | 比赛版首页 / 金融合规示范入口 | 封面后产品展示、应用结果 |
| S-02 | 规则结果 + trace + 依据 | 技术创新 / 可解释性 |
| S-03 | Facts 核验 / FactsVersion | 数据处理 / 人机协同 |
| S-04 | 合规审查报告 | 结果呈现 |
| S-05 | Stale 失效传播 | 核心创新 |
| S-06 | F1/F2 工作台 | 应用场景 |
| S-07 | 公网部署首页 | 可用性 |
| S-08 | 人工复核详情 | Human-in-the-loop |
| S-09 | Archive / Audit | 审计追溯 |
| S-10 | 系统架构图 | 方案总览 |

截图统一使用 16:9 可裁切区域；推荐浏览器 1440×900 或 1920×1080。

统一演示数据名称：企业客户 A、交易事项 B，不出现真实组织或人员。

所有截图使用相同主题、相同账号和相同 Demo 版本，避免 PPT 视觉跳变。

截图最好在最终公网比赛环境获取，以避免本地端口、调试标记和开发信息进入材料。

# 20 版本冻结与后续演进

| 阶段 | 范围 |
| --- | --- |
| 校赛冻结 | 题目、Finance Profile、F1/F2、核心演示链路、品牌与技术架构 |
| 区域赛可增强 | 更多金融规则、更强材料理解、更丰富监管依据、交互体验 |
| 全国赛可增强 | 多行业 Domain Pack、监管知识检索、图关系分析、多租户能力、真实数据适配 |
| 比赛后产品化 | 再讨论金融专用 schema、真实机构接口、规则运营后台、在线监测等，不在校赛抢做 |

冻结原则 校赛版本一旦完成，后续优先修稳定性和展示质量，不再进行核心架构重构。比赛作品晋级后可以更新内容，但主题与题目应保持一致，因此顶层叙事现在就应固定。

# 附录A 术语映射

| LexCyber 内部术语 | 比赛展示术语 | 是否改后端 |
| --- | --- | --- |
| case | 审查事项 | 否 |
| facts | 事实核验 / 已确认事实 | 否 |
| legal_source | 监管依据 / 规则依据 | 否 |
| compliance | 合规研判 | 否 |
| review | 人工复核 | 否 |
| artifact | 分析结果版本 | 否 |
| draft | 审查报告 | 否 |
| archive | 审计归档 | 否 |
| stale | 依据已变化 / 需重新研判 | 否 |

# 附录B 截图素材清单

| 编号 | 素材 | 级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 首页 | 必须 | 网域衡鉴 LexCyber 品牌 + Finance Demo 入口 |
| S-02 | 规则 trace | 必须 | 规则 ID/版本/命中/依据清晰 |
| S-03 | FactsVersion | 必须 | 关键金融事实 + 确认状态 |
| S-04 | 审查报告 | 必须 | draft.v2 + 待复核说明 |
| S-05 | Stale | 必须 | 旧结果 stale + 新版本 |
| S-06 | 工作台 | 建议 | F1/F2 状态卡片 |
| S-07 | 公网首页 | 建议 | HTTPS 正式地址 |
| S-08 | Review | 必须 | 人工批准/退回界面 |
| S-09 | Archive | 建议 | 归档版本和 manifest |
| S-10 | 架构图 | 必须 | 可由 PPT 重新绘制，不一定截图 |

# 附录C 最终 Done Checklist

☐  LexCyber 品牌与 Legal Pack 完整保留；核心 schema/API 无比赛特供破坏性修改。

☐  Finance sources ≥ 3；compliance rules ≥ 6；finance template ≥ 1。

☐  F1/F2 可独立完成从 Facts 到 Review/Report/Archive 的演示。

☐  Stale 演示可稳定重复。

☐  外部 LLM 不可用时核心演示仍可进行。

☐  公网环境、评委账号、Demo 数据、健康检查全部就绪。

☐  PPT/视频/UI 全部完成匿名检查。

☐  关键截图 S-01～S-10 已采集并归档。

☐  全量回归通过；Demo 重置流程可执行。

☐  提交前再次对照官网最新报名须知和系统提示。